CОВЕЩАНИЕ

№ 1996 от 19.05.2016

| Тема | Вопросы аренды, продажи. Стройка. Согласование смет. Папка СТД. |
| --- | --- |
| Время начала | 16.00 |
| Председатель | АШК Консультант |
| Основной докладчик |  |
| Приглашенные | АШК Зам Дир по ОВ; КГН Рук; КС СМР Прораб 4; АШК Нач ОКС; АШК ГД |

Протокол совещания

| 1. | 1.Основные вопросы 1. Приказ об утверждении справочника расценок на СМР. 2. Сметы на согласование. 3. Маркетинг на проемы под ворота |
| --- | --- |
| 1.1. | (28390) АШК. Сводный отчет по объектам аренды АШК., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 15: 20/05/16 20:34:40 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Доработать. Без Штрафа. Срок перенести на 27/05/16 был 10/05/16 (Срок переносился 1 раз.) - если нет акта об окончании строительных работ не учитывать в графике динамики, - делайте два графика без строящихся объектов, и с учетом объектов на реконструкции (примечания должны быть в таблице), По ЗУ и проходной: - продумать со строителями как поделить большие помещения, предоставить план с фотографиями и расчетами; - прислать на согласование ставки по новому получившемуся плану; К приезду подготовить расчеты с предложениями. - если по итогам мая не будет результата по офисам - поручение в доработку |
| 1.2. | (31795) АШК. Отчет по строительным объектам, с предоставлением реестра (кол-во рабочих на объекте, фото)., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 17: 19/05/16 17:57:58 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Отчет принят (Срок переносился 2 раз.) в папке СТД |
| 1.3. | (34009) АШК. Реализация авто (БЕЛАЗа с Вахрушевской автобазы, К-700)., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 3: 19/05/16 17:36:04 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Отчет принят (Срок переносился 1 раз.) |
| 1.4. | (35923) АШК. Отчет о работе спортзала., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 2: 20/05/16 20:23:06 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Отчет доработать. Срок 23/05/16 был 31/05/16 (Срок переносился 1 раз.) созвон 1995: найти причину снижения спроса на услуги спортзала установить в спортзале датчик-кармашек для пропуска, чтобы блокировать работу и выключать свет без пропуска |
| 1.5. | (37810) АШК. Отчет о продаже деревообрабатывающих и конфискованных станков, исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 2: предложить по цене металлолома |
| 1.6. | (38562) АШК. Сдать в аренду здание ЦЗЛ., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: Этап 1: 20/05/16 20:53:01 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Доработать. Без Штрафа. Срок перенести на 31/05/16 был 10/05/16 (Срок переносился 1 раз.) - латаем кровлю в ЦЗЛ за свой счет; - запускаем БП в МО, АШК - 754 тыс рублей; - приступим к БП после того как сдадим всю красную линию - ориентировочно через полгода; |
| 1.7. | (40093) АШК. Реализовать бракованные шины на БЗТУ., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 20/05/16 20:47:27 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Доработать. Без Штрафа. Срок перенести на 27/05/16 был 12/05/16 (Срок переносился 1 раз.) пригласить данного контрагента из Бийска в приезд АШК Консультант с 30 по 02.06.216г |
| 2. | 2.Дополнительные вопросы |
| 2.1. | #пор.41208# АШК. Произвести ремонт профилактория., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 20/05/16 20:45:13 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Отчет доработать. Срок 23/05/16 (Срок переносился 1 раз.) 1. Разобраться по тепловому узлу, найти отзывы где установлены - срок 26.05.2016г. 2. Заменить лампочки на энергосберегающие, датчики на свет. 3. Сделать фото участков подлежащих ремонту, произвести дефектовку, составить сметы, согласовать с АШК Консультантом. 4. Приступить к ремонту. |
| 2.2. | #пор.41211# АШК. Установить считыватели на ворота БЗТУ, АБК со стороны РТИ., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 20/05/16 21:20:43 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: . Срок 17/06/16 (Срок переносился 0 раз.) - согласована установка раздвижных ворот - установить считыватели, - НА БЗТУ - срок до 01.09.2016г, пока камеру вывести на вахтера, дальше - по считывателю, по пропуску. |
| 2.3. | (24186) АШК. Реанимировать музей на комбинате., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 19/05/16 20:02:32 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Доработать. Без Штрафа. Срок перенести на 15/06/16 был 10/05/16 (Срок переносился 13 раз.) СТД от 19.05.2016г: к дню химика навести порядок, а дальше ускоряем работы: - Пересадить Зань Л.И. - выгнать архивы ОК. До слета дилеров должен быть готов. |
| 2.4. | (24432) АШК. Организация мест курения на предприятии., исп. АШК Зам Дир по ОВ СТД от 19.05.2016г - за штрафы возле курилки пока амнистируем; - штрафуем за курение в туалетах и цехах; - думаем о дополнительных местах курения, где организовать, главнцель - приучить к местам курения |
| 2.5. | (24643) АШК. Отчет об установке и замене камер видеонаблюдения, исп. АШК Зам Дир по ОВ - устанавливать камеры в производстве в антивандальных кожухах, - после установки камер в производстве, поставить камеры во всех кабинетах топов и начальников. |
| 2.6. | (38494) АШК. Привести в порядок здание станции осветления., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 20/05/16 21:05:09 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Отчет доработать (Срок переносился 3 раз.) ответственная за нарезку и размещение в станции осветления - КГН Рук; - ПОШК у вас является арендатором, для него отведена только нижняя часть, - все остальное сдается в аренду КГН Рук, поэтому нарезку помещения продумывать с точки зрения привлекательности под аренду. |
| 2.7. | (38863) АШК. Подготовить комплексную концепцию уборки улицы и производственных помещений., исп. АШК Зам Дир по ОВ Решили: 19/05/16 19:44:56 АШК Адм ОхрТеррЭнерг: Доработать. Без Штрафа. Срок перенести на 01/06/16 был 26/04/16 (Срок переносился 2 раз.) СТД 1996, предоставить расчет ТЭО, видео работы техники |
| 3. | 3. Папка СТД. |
| 3.1. | 944963 Приказ об утверждении справочника расценок на СМР. 1. Подписать приказ с комментариями: Расценки окончательные, для наличного расчета за работы. Никаких коэффициентов не должно быть, убрать колонку "расценки для МО". 2. Публиковать все тендера на любые строительные работы на тендерной площадке сайта АШК. |
| 3.2. | RE: бардак АБК Вопрос рассмотрен. Поставлено поручение 41211. |
| 3.3. | RE: отходы за месяц Вопрос рассмотрен. |
| 3.4. | Re: Расчёт заказа - зенитные фонари] АШК Зам Дир по ОВ - совместно с Нач ОКС выбрать самые "страшные" зенитные фонари, заключить договор с Металл-сервис на 10 штук (длинные по 300 тыс руб, короткие - по 150 тыс руб), бюджет на ремонт зенитных фонарей на лето 2016г - 1 млн 500 тыс руб. |
| 3.5. | на согласование: автовышка на 12.05 Вопрос рассмотрен. АШК Дир Персонал проверить какая загрузка у принятого водителя на вышку, должна быть максимальная загрузка, чтобы не простаивал половину рабочего дня, срок до 25.05.2016г. |
| 3.6. | На согласование: Ремонт 3 этажа ЦЗЛ Вопрос рассмотрен, комментари внесены в поручение 38562. |
| 3.7. | отчет по строителям за апрель Отчет принят. |
| 3.8. | отчет по уборке Продолжаем травить поросль. Выбрать подходящую технику. Приобрести 1 опрыскиватель. |
| 3.9. | отчет: текущая и прогнозная (после оптимизации вахтеров) доходность по общежитиям БЗТУ (у созвону) Вопрос рассмотрен. 1. Предоставить объяснение почему разные доходности, предоставить расчет без рыночной стоимости, учитывать стоимость за кв. м. 2. При низкой доходности необходимо предложить план мероприятий по достижению высокого уровня доходности. |
| 3.10. | План размещения Столовая форвард Вопрос рассмотрен. Компетенция КГН Рук: - в фойе уменьшить помещение санузлов, убрать длинные коридоры, помещение гардеробной поделить. - доработать план со строителями, максимально учитвая спрос на рынке аренды. |
| 3.11. | прошу согласовать приобретение техники для уборки и благоустройства Приоретаем 1 опрыскиватель. По воздуховоду и остальной предложенной к рассмотрению технике составляем предварительное ТЭО, предоставить видео работы данной машины в производстве, срок до 31.05.2016г. |
| 3.12. | Сборочный цех. Ремонт кровли в осях С-У, ряд 23-27 Вопрос рассмотрен. Смета на кровлю в осях С-У, ряд 23-27 согласована. Выложить приказом в СКП-Б. |

Вложение в совещание:

ПЛАН 1 ЭТАЖ ПОД ОФИСЫ.JPG,

КОПИЯ ПОРУЧЕНИЯ ЗАМ ДИР ПО ОВ.XLSX,

СПРАВОЧНИК РАСЦЕНОК НА СМР ОТ 05.03.2015